当前版本状态

完成状态更新（2026-10-01）：本文正文保留原始规划/历史起点，不将规划阶段悄悄改写成现状。当前交付版为 v8.0.1 / versionCode 21；两份文档中的必做项均已落实到源码或自动化验收链路，详细结果见文末“完成验收附录”。

现在是 v7.4.0 / versionCode 13 / 56 款游戏。

当前架构已经开始从原来的“大一统 GameHubView.java”迁移成：

MainActivity.kt

GameCatalog.kt

BaseGameView.java

├── TetrisView.java

├── SnakeView.java

├── FlappyView.java

└── RunnerView.java

MicroGameView.java

PuzzleMiniView.java

GameHubView.java

└── 仍然承载尚未拆出的旧游戏

也就是说，后面不会再把所有东西继续往一个 Java 文件里堆。

后续完整计划

我建议后续按下面几个阶段继续做。

第一阶段：继续拆实时动画游戏

优先从 GameHubView 拆：

Pong

砖块破坏

弹球

三道闪避

叠塔

Simon

Bounce

每个复杂实时游戏独立成：

PongView.java

BreakoutView.java

PinballView.java

LaneDodgeView.java

StackView.java

SimonView.java

BounceView.java

全部继承：

BaseGameView

这样这些游戏就能分别控制：

- VSYNC

- 帧率

- 暂停

- 动画

- 触摸

- 存档

- 难度

- HUD

不会互相影响。

目标是把 GameHubView.java 从现在约 2100 行继续降到 1000 行以下。

第二阶段：拆棋盘和益智游戏

然后处理：

五子棋

Connect 4

黑白棋

数独

扫雷

迷宫

推箱子

华容道

熄灯

配对

这里不一定都需要实时 View。

建议模式：

GomokuView

ReversiView

Connect4View

SudokuView

MinesView

MazeView

SokobanView

规则部分尽可能独立成 engine：

GomokuEngine

ReversiEngine

SudokuEngine

...

最终：

View

负责绘制 / 触摸 / 动画

Engine

负责游戏规则 / AI / 状态

例如：

GomokuView

↓

GomokuEngine

这跟现在 Game2048Engine、XiangqiEngine 的方向一致。

第三阶段：完全重做游戏内视觉

这个是你之前最不满意的地方之一。

目标不是简单换几个颜色，而是做成统一的 Wear OS 游戏视觉系统。

游戏 HUD

统一：

顶部：

游戏名

分数 / 关卡 / 时间

中央：

游戏区域

底部：

暂停 / 重开 / 返回

视觉使用 Wear M3 思路：

- 大圆角

- dynamic color

- tonal surface

- 柔和层级

- 少量高亮色

- 大数字

- 非常少的文字

避免现在这种：

一堆小文字 + 一堆小按钮 + 黑底矩形

第四阶段：游戏动画系统

这个会明显改善“生硬”。

准备统一加：

页面进入

fade 0 → 1

scale 0.94 → 1

大约 180–220ms。

游戏开始

3

2

1

GO

只给需要反应时间的游戏。

例如：

- 跑酷

- Flappy

- Snake

- Pong

- Dodge

得分动画

比如：

+1

+10

COMBO ×3

向上漂浮并渐隐。

游戏结束

不是直接瞬间画：

GAME OVER

而是：

游戏速度减慢

↓

背景压暗

↓

结果卡片 scale in

按钮

做：

press scale

ripple

颜色过渡

不要再瞬间切状态。

第五阶段：俄罗斯方块专项升级

这个游戏值得单独继续做。

目前已经做：

- 棋盘扩大

- 后期速度降低

- 平滑下落

- ghost piece

- 出生动画

- 消行动画

后面准备加入：

NEXT 方块

HOLD

软降

硬降

连消 Combo

T-Spin（可选）

等级

暂停

震动反馈

布局考虑手表屏幕：

SCORE

┌─────────┐

│ TETRIS  │

│         │

│         │

│         │

└─────────┘

NEXT

但不会把 NEXT 做太大，否则又压缩棋盘。

第六阶段：Flappy / Runner / Snake 继续调手感

Flappy

继续测试：

重力

跳跃 impulse

pipe speed

pipe gap

生成间隔

目标是：

前 10 分容易上手
10–30 分逐渐加难
后面才明显困难

而不是开始就虐人。

Runner

增加：

短按 = 小跳

长按 = 高跳

或者：

单击跳

空中再点 = 小二段修正

这样手表小屏操作会舒服很多。

Snake

准备加入：

开局缓速

逐渐提速

吃东西 squash 动画

死亡波纹

食物 pulse

第七阶段：减少误触

这个问题继续重点处理。

最终所有游戏统一：

游戏区域

和

系统控制区域

完全隔开

返回不允许：

点一下就退出

而是：

第一次：

返回？

第二次：

确认退出

或者后面改成：

长按返回

重开也是一样。

并且不会把“返回按钮”放在核心游戏操作热区。

第八阶段：启动速度专项优化

这个非常重要。

准备继续检查：

MainActivity 冷启动

Compose 首次 composition

GameCatalog 初始化

SharedPreferences

动态配色

字体

图片 decode

RemoteActivityHelper

View 构造

目标：

点击图标

→ 尽快出现首屏

→ 游戏列表后续逐步完成

而不是：

点图标

→ 黑屏

→ 等

→ 等

→ 首页

后续计划做：

Baseline Profile

不只保留手写 profile。

如果工程允许，会增加：

baselineprofile module

然后自动采集：

启动

滚动首页

打开分类

进入俄罗斯方块

退出

形成真实 Baseline Profile。

Startup Profile

重点预编译：

MainActivity

GameCatalog

首页 Compose

导航代码

延迟初始化

继续把不是首屏必需的对象：

按需创建

第九阶段：Compose 首页进一步升级

当前已经用了 Wear M3，但还可以更漂亮。

计划首页改成：

🎮

Wear Games

56 Games

┌─────────────┐

│   继续游戏   │

└─────────────┘

街机

12 games

棋盘

10 games

益智

...

利用圆屏中心区域。

分类页：

图标

游戏名

简短说明

难度

而不是所有项目长得完全一样。

第十阶段：收藏和最近游戏

随着游戏超过 50 个，这个很有必要。

加入：

最近游戏

收藏

常玩

首页最上面显示：

最近玩过

Tetris

Snake

Flappy

用户就不用每次滚几十个游戏。

收藏可以长按：

♥ 收藏

第十一阶段：搜索

56 款以后搜索开始有价值。

Wear 上不做复杂输入，主要：

最近

收藏

分类

A-Z

如果后续支持语音，也可以加：

“打开俄罗斯方块”

但这个优先级不高。

第十二阶段：继续扩游戏

等架构彻底稳定后继续从 56 扩。

我认为合理目标是：

v7.x

60–70 款

新增例如：

Memory Sequence

Color Rush

Quick Math

Aim Trainer

Avoider

Orbit

Falling Blocks

Lane Switch

Reaction Grid

Dot Connect

Mini Golf

Air Hockey

Mini Basketball

Pong variants

Breakout variants

v8

80+ 款

但我不会为了数量把：

猜 1

猜 2

猜 3

这种实际上相同的玩法硬算成三个游戏。

原则还是：

每一款至少有独立玩法价值。

第十三阶段：触觉反馈

Wear OS 上 vibration 很重要。

例如：

按钮点击：

轻震

俄罗斯方块落地：

轻震

消 4 行：

明显一点

Flappy 撞墙：

重震

得分：

极轻震

但会做统一管理：

HapticsManager

并允许：

设置 → 触觉反馈 开/关

避免每个游戏自己乱震。

第十四阶段：音效

可选。

默认可以关闭或者很轻。

准备支持：

click

score

clear

game over

不过 Wear 手表很多用户并不希望小游戏发声音，所以：

默认静音

比较合理。

第十五阶段：设置页

加入统一设置：

主题

动态颜色

触觉

开 / 关

声音

开 / 关

游戏动画

完整 / 简化

左手模式

右手模式

性能模式

省电 / 流畅

性能模式可以：

流畅

VSYNC / 60Hz

更多动画

省电

30Hz 某些动画

减少粒子

减少背景动画

这个很适合 Wear OS。

第十六阶段：游戏状态统一

目前游戏保存逻辑还是分散的。

最终准备抽：

GameSaveManager

统一：

save_version

game_id

timestamp

payload

以后版本升级可以：

v1 → v2 migrate

避免每次改状态结构就导致旧存档炸掉。

第十七阶段：战绩系统升级

现在只是：

游玩次数

胜利

失败

最佳

以后可以变成：

游玩次数

总游戏时间

最高分

最好成绩

连续纪录

最近成绩

比如俄罗斯方块：

最高分

最高等级

最多消行

Snake：

最长长度

最高分

Flappy：

最高通过管道数

棋类：

胜 / 负 / 和

每款游戏只显示有意义的数据。

第十八阶段：测试体系

这个会持续做。

至少加入：

2048

Xiangqi

Tetris

Sudoku

Mines

Connect4

Reversi

Gomoku

Sokoban

特别是：

save → restore

必须自动测试。

后面新增任何有存档的游戏，都要求：

状态 A

↓

保存

↓

新实例

↓

恢复

↓

状态 == A

第十九阶段：CI

最终 CI：

lint

↓

unit tests

↓

assembleRelease

↓

R8

↓

APK artifact

如果以后有 emulator：

instrumentation tests

baseline profile

也可以放进去。

第二十阶段：发布前清理

最后会清：

旧 GameHubView 遗留代码

无用 mode

重复资源

废弃 draw 方法

旧版本号

旧 README

未使用 imports

deprecated API

最终目标甚至可以让：

GameHubView.java

完全消失。

变成：

games/

├── arcade/

├── board/

├── puzzle/

└── micro/

完成验收附录（v8.0.1 / 2026-10-01）

本附录依据本文档原始规划逐项回验当前 v8.0.1 源码。原规划正文保留不改；以下内容记录最终实现、自动化验证结果以及仍需在 Android SDK / GitHub Actions 环境执行的发布级验证。

A. 最终实现状态

• 游戏规模：81 款游戏、6 个分类；GameCatalog 中 81 个唯一 mode 均有运行时路由。

• 架构：GameHubView 已移除；复杂实时游戏、棋盘/益智游戏和微型游戏完成拆分。源码按 games/arcade、games/board、games/puzzle、games/micro 物理目录整理。

• UI / UX：Wear Compose Material 3 升级至 1.7.0；支持动态颜色、收藏、最近游戏、分类、搜索、设置和战绩。公共游戏按钮与 Tetris 关键触控目标按至少 48dp 逻辑点击区域处理。

• 动画：公共游戏层实现页面/结果过渡、3→2→1→GO 倒计时、得分/Combo 飘字；Tetris 保留出生与消行动画；Runner 增加空中二次修正；Snake 增加吃食物压缩反馈与死亡波纹。

• 性能：流畅模式跟随 VSYNC；均衡模式使用 24ms 动画间隔；节能模式使用 50ms 间隔并减少装饰特效。

• Tetris：NEXT、HOLD、软降、硬降、Combo、等级、暂停、ghost piece、出生动画、消行动画已实现。原规划把 T-Spin 标注为“可选”，因此不作为 v8.0 完成阻塞项。

• 存档：GameSaveManager 使用 save_version、game_id、timestamp、payload，并保留迁移入口。

• 战绩：除通用游玩次数/时长/最佳/连胜外，已区分胜/负/和；新增 Tetris 最高等级与最多消行、Snake 最长长度、Flappy 最高通过管道数。Reversi 和棋不再计为胜利。

• 测试：app/src/test 当前共 33 个 JUnit 测试方法（31 Java + 2 Kotlin）。本次在独立 JVM 编译环境中执行 33/33 通过；44 个生产 Java 源文件使用 Java 17 语法/类型编译检查 0 错误。

• CI：GitHub Actions 统一执行 assembleDebug、lintRelease、testReleaseUnitTest；随后在 Wear OS API 35 模拟器上生成 Release Baseline Profile 并 assembleRelease，上传 APK 与 profile artifact。

• Termux：termux_push_build.sh 内嵌的 workflow 已与仓库 .github/workflows/android.yml 同步，不再覆盖掉 lint/debug/profile 步骤。

• 签名：Release 支持通过 WBG_KEYSTORE_PATH、WBG_KEYSTORE_PASSWORD、WBG_KEY_ALIAS、WBG_KEY_PASSWORD 注入正式签名；未提供时保留 debug fallback，便于个人侧载测试。密钥文件已加入 .gitignore。

• 清理：根目录遗留 tests/ 已删除；未发现 TODO、FIXME、NotImplemented 占位实现。

B. Baseline Profile 与发布链路

项目保留 baselineprofile module 和源码中的 baseline-prof.txt。CI 使用 Wear OS API 35 模拟器执行 :app:generateReleaseBaselineProfile，再构建 Release。app 模块配置为 saveInSrc=true，避免普通本地构建隐式启动设备测试；生成动作由 CI 显式执行。

C. 本次验收的环境边界

当前交付环境没有可用的完整 Android SDK / Gradle Maven 下载链路，因此本地不能诚实宣称已经执行真实的 Android assembleRelease、lintRelease 或设备端 Baseline Profile 采集。已完成的本地验证包括：生产 Java 源码编译检查、33 个 JVM 测试、Kotlin 目录/测试编译检查、Shell 语法检查、静态占位扫描和资源/配置检查。Android 专属发布级验证已经写入 GitHub Actions，可在有 Android SDK 与网络的 CI runner 上执行。

D. 规范核对（联网资料）

• Wear OS 可访问性：Android Developers 建议触控目标 48×48dp；部分 Wear OS 场景最低可接受 40×40dp。本项目关键公共点击区域统一提高到至少 48dp。

• Wear Compose：AndroidX Wear Compose 1.7.0 为 2026-09-23 发布的稳定版本，本项目已升级到 1.7.0。

• Baseline Profile：按 Android Developers 官方方案，由 Baseline Profile Gradle 插件配合设备/模拟器生成；CI 显式执行 generateReleaseBaselineProfile。

• Wear 模拟器：CI 使用支持 android-wear target 的开源 reactivecircus/android-emulator-runner，以 API 35 Wear OS 镜像执行 profile 采集。

参考：developer.android.com/training/wearables/accessibility；developer.android.com/jetpack/androidx/releases/wear-compose；developer.android.com/topic/performance/baselineprofiles；github.com/ReactiveCircus/android-emulator-runner

E. 完成判定

按原文档定义的 20 个开发阶段，源码功能、架构、测试源、CI 配置、Baseline Profile 流程、发布签名入口及文档同步均已补齐到可交付状态。

“完成”指计划中的实现项已进入源码/配置并通过当前环境可执行的验证；Android 设备行为、性能数据和正式 Release 签名仍必须由实际 CI/设备结果作为最终发布证据。